| СОГЛАСОВАНО ________________________________ (должность) _____________ / _______________ / (подпись) (ФИО) «____» ______________ 2026 г. | УТВЕРЖДАЮ Заказчик ________________________________ (должность) _____________ / _______________ / (подпись) (ФИО) «____» ______________ 2026 г. |
| --- | --- |

ВЕБ-СЕРВИС ДЛЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ

«EGE‑Flow»

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на создание автоматизированной системы

На 45 листах

Действует с «____» ______________ 2026 г.

Разработчик: Команда «Арбуз»

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4

1.1. Полное наименование системы и её условное обозначение	4

1.2. Шифр темы	4

1.3. Заказчик и разработчик	4

1.4. Документы, на основании которых создаётся система	4

1.5. Плановые сроки начала и окончания работ	4

1.6. Источники и порядок финансирования	4

1.7. Назначение документа	4

1.8. Порядок внесения изменений	6

2. ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ	7

2.1. Цели создания АС	7

2.2. Назначение АС	7

2.3. Границы системы	9

2.3.1. Входит в систему	9

2.3.2. Не входит в систему	11

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ	12

3.1. Основные сведения об объекте автоматизации	12

3.2. Условия эксплуатации объекта автоматизации	12

4. ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ	13

4.1. Требования к структуре АС в целом	13

4.1.1. Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики	13

4.1.2. Способы и средства информационного взаимодействия компонентов	13

4.1.3. Взаимосвязи со смежными системами	14

4.1.4. Режимы функционирования	15

4.1.5. Требования по диагностированию	15

4.1.6. Перспективы развития и модернизации	15

4.2. Требования к функциям (задачам), выполняемым АС	15

4.2.1. Аутентификация (FR-001 — FR-005)	16

4.2.2. Управление доступом (FR-010)	16

4.2.3. Управление предметами и темами (FR-020 — FR-021)	16

4.2.4. Задания, варианты и проверка ответов (FR-030 — FR-039)	16

4.2.5. Карточки для повторения (FR-040 — FR-043)	17

4.2.6. Игровой режим «EGE‑Rush» (FR-050 — FR-055)	18

4.2.7. Статистика и результаты (FR-060 — FR-061)	18

4.2.8. Журналирование и аудит (FR-070 — FR-071)	19

4.3. Требования к видам обеспечения	19

4.3.1. Математическое обеспечение	19

4.3.2. Информационное обеспечение	19

4.3.3. Лингвистическое обеспечение	25

4.3.4. Программное обеспечение	25

4.3.5. Техническое обеспечение	25

4.3.6. Метрологическое обеспечение	26

4.3.7. Организационное обеспечение	26

4.3.8. Методическое обеспечение	26

4.4. Общие технические требования к АС	26

4.4.1. Требования к численности и квалификации персонала и пользователей	26

4.4.2. Показатели назначения	28

4.4.3. Требования к надёжности	29

4.4.4. Требования к безопасности	29

4.4.5. Требования к эргономике и технической эстетике	29

4.4.6. Требования к транспортабельности	30

4.4.7. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению	30

4.4.8. Требования к защите информации от несанкционированного доступа	30

4.4.9. Требования по сохранности информации при авариях	31

4.4.10. Требования к защите от влияния внешних воздействий	32

4.4.11. Требования к патентной чистоте	32

4.4.12. Требования по стандартизации и унификации	32

4.4.13. Дополнительные требования	32

5. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ	33

6. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ	34

6.1. Порядок организации разработки	34

6.2. Исходные данные и документы, предъявляемые по окончании этапов	34

6.3. Требования к разработке макетов	34

6.4. Гарантийные обязательства и технико-экономическая оценка	34

6.5. Риски и допущения	35

7. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ	36

7.1. Виды, состав и методы испытаний	36

7.2. Тестовые данные	36

7.3. Общие требования к приёмке работ	36

8. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ АС В ДЕЙСТВИЕ	38

9. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ	39

10. ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ	40

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ГЛОССАРИЙ	41

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ER-ДИАГРАММА	42

ПРИЛОЖЕНИЕ В. ОПИСАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА	43

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. МАТРИЦА ТРАССИРУЕМОСТИ ТРЕБОВАНИЙ	44

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ	45

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

### 1.1. Полное наименование системы и её условное обозначение

Полное наименование: веб-сервис для интерактивной подготовки к ЕГЭ по математике и информатике с элементами геймификации.

Условное обозначение: «EGE‑Flow». Далее в документе — «система».

### 1.2. Шифр темы

Шифр темы не присвоен.

### 1.3. Заказчик и разработчик

Заказчик: ______________________________.

Разработчик: Команда «Арбуз» (студенческая проектная команда).

### 1.4. Документы, на основании которых создаётся система

Система создаётся в рамках учебного проекта по дисциплине «Разработка IT-проектов» на основании задания на проект, выданного заказчиком, и рабочей программы дисциплины.

### 1.5. Плановые сроки начала и окончания работ

Начало работ — сентябрь 2026 г. Окончание работ — 5 декабря 2026 г. Ориентировочные сроки этапов приведены в разделе 5. Контрольная точка — аудит Минобрнадзора (ориентировочно 28 ноября 2026 г.): к этой дате должны быть готовы утверждённое ТЗ, проектная документация и работающая версия системы.

### 1.6. Источники и порядок финансирования

Работы выполняются в рамках учебного процесса без финансирования. Используются только бесплатные компоненты и программное обеспечение с открытым исходным кодом (4.4.11).

### 1.7. Назначение документа

Настоящее техническое задание определяет требования к информационной платформе, предназначенной для самостоятельной подготовки учащихся выпускных классов к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике и информатике.

Документ устанавливает:

назначение системы;

цели разработки;

границы системы;

категории пользователей;

функциональные требования;

нефункциональные требования;

требования к безопасности;

требования к данным;

требования к интеграциям и API;

требования к пользовательскому интерфейсу;

требования к журналированию и аудиту;

требования к надёжности и отказоустойчивости;

критерии приёмки;

ограничения и допущения;

требования к документации;

требования к тестированию;

правила трассируемости требований.

ТЗ является основанием для проектирования, разработки, тестирования и последующей приёмки системы.

Принципиальное соглашение:

Требования сформулированы таким образом, чтобы каждое из них можно было проверить посредством тестирования, измерения или однозначной проверки. Способ проверки указан для каждого требования в подразделах 4.2 и 4.4.

Настоящее техническое задание разработано в соответствии с ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».

### 1.8. Порядок внесения изменений

Изменения в настоящее ТЗ после его утверждения вносятся дополнением к ТЗ, которое согласуется и утверждается в том же порядке, что и ТЗ. Титульный лист дополнения оформляется как титульный лист ТЗ с наименованием «Дополнение № ... к ТЗ на АС «EGE‑Flow»»; в тексте дополнения указываются номера изменяемых пунктов и слова «заменить», «дополнить», «исключить» или «изложить в новой редакции».

## 2. ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

### 2.1. Цели создания АС

Создание интерактивной веб-платформы, обеспечивающей эффективную, мотивирующую и контролируемую подготовку учащихся к ЕГЭ по математике и информатике за счёт сочетания классического тестирования (тренировка по темам и прохождение вариантов ЕГЭ, собираемых из банка заданий), механизма повторения на основе карточек (flashcards) и игрового режима, построенного по аналогии с механикой Flappy Bird («EGE‑Rush»).

Показатели, характеризующие достижение целей, и их требуемые значения:

| ID | Цель | Метрика |
| --- | --- | --- |
| G-01 | Быстрый отклик системы | p95 времени ответа API основных операций (создание попытки со сборкой варианта, получение заданий, сохранение ответа) ≤ 1,5 секунды |
| G-02 | Сохранность ответов | 100% ответов, на которые система вернула клиенту подтверждение сохранения (статус DRAFT, SAVED или FINAL), остаются доступными в базе данных после перезапуска сервера |
| G-03 | Стабильность игрового процесса | Задержка между кликом пользователя и реакцией игрового персонажа в режиме «EGE‑Rush» ≤ 100 мс |
| G-04 | Аудит | 100% критических операций (первое обращение с новым токеном, отказ в аутентификации, начало и завершение теста, отправка ответа, игровые сессии) фиксируются в журнале аудита |
| G-05 | Доступность | Доступность основного API в период активного использования (18:00–22:00 по московскому времени) ≥ 99%; плановые работы проводятся вне этого периода |
| G-06 | Безопасность | Все критические уязвимости (OWASP Top‑10), выявленные в ходе security‑тестирования до релиза, должны быть устранены |

Цель считается достигнутой, если значение показателя не хуже указанного. Способ проверки каждого показателя приведён в подразделе 4.4 и разделе 7.

### 2.2. Назначение АС

Вид автоматизируемой деятельности — самостоятельная подготовка учащихся выпускных (11-х) классов к ЕГЭ по математике и информатике: тренировка по темам, прохождение вариантов ЕГЭ, повторение теории и контроль собственного прогресса.

Система должна обеспечивать:

1. аутентификацию и авторизацию пользователей на основе уже существующего сервиса аутентификации, разработанного командой в рамках летней практики;

2. предоставление учащемуся (роль «Участник») доступа к заданиям по выбранному предмету (математика, информатика) в двух режимах: тренировка по теме и вариант ЕГЭ, собираемый из банка заданий;

3. выполнение заданий в формате, максимально приближенном к реальному ЕГЭ (ввод числового ответа, выбор одного/нескольких вариантов);

4. автоматическую проверку ответов на задания с формализованными критериями;

5. ведение персональной статистики успеваемости по предметам и темам;

6. предоставление режима повторения на основе карточек (flashcards) с алгоритмом интервального повторения (spaced repetition);

7. предоставление игрового режима «EGE‑Rush», в котором пользователь управляет персонажем (птичкой), пролетающим через препятствия, на которых отображены варианты ответов на вопрос; цель – пролететь через зону, соответствующую правильному ответу;

8. регистрацию значимых действий пользователей (начало теста, отправка ответа, игровые сессии) для последующего анализа;

9. формирование итоговых результатов (первичные баллы, процент выполнения) и их представление пользователю;

10. обеспечение безопасности пользовательских данных и результатов;

11. обеспечение возможности последующей проверки действий пользователей через журнал аудита.

### 2.3. Границы системы

В подразделе перечислены функции, входящие в объём проекта и не входящие в него, чтобы исключить разночтения между участниками проекта.

#### 2.3.1. Входит в систему

В состав платформы «EGE‑Flow» входят:

Интеграция с существующим сервисом аутентификации:

Использование готового модуля аутентификации (логин, регистрация, сессии) из проекта летней практики (https://github.com/erinmikhail/practice).

Система запрашивает и проверяет JWT‑токен, но не реализует собственные механизмы хранения паролей или OAuth‑провайдеров.

Вход выполняет сервис аутентификации. В журнале аудита система фиксирует событие входа при первом успешном обращении с новым токеном.

Одна пользовательская роль — «Участник»:

Студент/учащийся, который проходит тестирование, играет в «EGE‑Rush» и работает с карточками.

Управление предметами (математика, информатика) и темами — через базу данных (seed-скрипты, миграции).

Управление заданиями:

Вопросы с типами ответов: числовой ввод, выбор одного варианта, выбор нескольких вариантов.

Правильные ответы.

Тематическая привязка (тема → задание).

Номер задания в варианте ЕГЭ (для заданий, используемых в вариантах).

Управление карточками для повторения (flashcards):

Лицевая сторона: термин/вопрос.

Оборотная сторона: объяснение/ответ.

Предоставление заданий пользователю в режиме тестирования.

Формирование вариантов из банка заданий:

Тренировка по теме — подборка заданий выбранной темы.

Вариант ЕГЭ — набор заданий, собираемый по структуре варианта предмета (номера заданий и их количество).

Фиксация состава варианта на время прохождения и возобновление незавершённой попытки.

Приём, сохранение и автоматическая проверка ответов пользователя.

Реализация игрового режима «EGE‑Rush»:

Генерация игрового поля на основе выбранной темы.

Управление персонажем (один клик/тап – прыжок вверх, как в Flappy Bird).

Отображение препятствий (трубы/щели) с вариантами ответов на текущий вопрос.

Определение коллизии с «правильной» зоной.

Подсчёт очков за правильные ответы.

Завершение игровой сессии (при столкновении с неправильным ответом или завершении серии вопросов).

Ведение персональной статистики пользователя:

Прогресс по темам (количество решённых заданий, процент правильных ответов).

Результаты пройденных тестов.

Игровые очки и рекорды в режиме «EGE‑Rush».

RESTful API для взаимодействия фронтенда и бэкенда.

Журналирование критических действий (аудит) для последующей проверки действий пользователей.

Механизмы резервного копирования и восстановления данных пользователей и контента.

#### 2.3.2. Не входит в систему

Если иное не будет отдельно согласовано, в базовый объём не включаются:

Разработка самого модуля аутентификации (логика регистрации, хеширования паролей, выпуска JWT). Используется существующее решение «как есть».

Административная веб-панель для управления контентом. Все изменения выполняются разработчиками напрямую через базу данных или миграции.

Разработка образовательных программ или методических рекомендаций.

Автоматическая генерация новых заданий и карточек — контент создаётся вручную. Сборка вариантов из существующего банка заданий входит в систему.

Определение нормативных правил проведения реального ЕГЭ.

Задания с развёрнутым ответом (требуют проверки экспертом): в банке и вариантах используются только задания с кратким ответом.

Ограничение времени прохождения варианта (таймер) и имитация условий реального экзамена.

Интеграция с официальными системами ФИПИ или Минобрнауки.

Самостоятельное определение методики перевода первичных баллов в тестовые (шкалирование) – система работает с первичными баллами.

Реализация системы видеонаблюдения или прокторинга.

Мобильные приложения (iOS/Android) – система является веб-приложением, адаптированным для мобильных браузеров.

Роль «Учитель», «Куратор» или «Администратор» с веб-интерфейсом. Система не является LMS (Learning Management System).

Любое изменение границ после утверждения ТЗ оформляется дополнением к ТЗ (1.8).

## 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

### 3.1. Основные сведения об объекте автоматизации

Объект автоматизации — процесс самостоятельной подготовки учащихся к ЕГЭ по математике и информатике.

Без системы учащийся решает задания по печатным сборникам и разрозненным онлайн-ресурсам. Подбор заданий и составление тренировочных вариантов, проверка ответов, подсчёт баллов и учёт прогресса выполняются вручную; повторение теории не планируется; однообразная работа снижает мотивацию.

Автоматизации подлежат:

подбор заданий по теме и сборка вариантов ЕГЭ из банка заданий;

проверка ответов на задания с кратким ответом и подсчёт первичных баллов;

учёт результатов и статистики по предметам и темам;

планирование повторения теории по алгоритму интервального повторения;

тренировка в игровой форме (режим «EGE‑Rush»).

### 3.2. Условия эксплуатации объекта автоматизации

Пользователи работают с системой через веб-браузер (NFR-070) на персональных компьютерах, планшетах и смартфонах (NFR-071) при подключении к сети Интернет со скоростью не ниже 5 Мбит/с. Наибольшая нагрузка ожидается в вечерние часы (18:00–22:00 по московскому времени).

Серверная часть размещается на виртуальном сервере или в облаке на территории Российской Федерации (NFR-060). Специальных требований к условиям окружающей среды не предъявляется.

## 4. ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ

### 4.1. Требования к структуре АС в целом

#### 4.1.1. Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики

Система состоит из следующих подсистем:

| Подсистема | Назначение | Реализация |
| --- | --- | --- |
| Клиентская часть | Пользовательский интерфейс, игровой режим «EGE‑Rush» (обработка управления — на клиенте) | Веб-приложение на React 19 |
| Серверная часть (backend API) | Сборка вариантов, проверка ответов, подсчёт баллов, SRS, начисление очков, статистика, журнал аудита | FastAPI (Python) |
| Подсистема хранения данных | Хранение банка заданий, карточек, попыток, ответов, прогресса и журнала аудита | PostgreSQL 16+ |
| Игровой канал | Обмен событиями игры в реальном времени | WebSocket |
| Сервис аутентификации (смежная система) | Регистрация, вход, выдача JWT | Проект летней практики (2.3.1) |

Система имеет одноуровневую централизованную структуру: все данные хранятся в одной базе данных, клиентская часть обращается только к серверной части и к сервису аутентификации.

#### 4.1.2. Способы и средства информационного взаимодействия компонентов

API должно быть документировано с использованием OpenAPI. Для каждого метода указываются HTTP-метод, URL, права доступа, параметры, форматы запроса/ответа, коды ошибок.

Базовый URL

https://api.ege-flow.ru/api/v1 (предполагаемый адрес рабочей среды; при локальной разработке — http://localhost:8000/api/v1)

Аутентификация

Все защищённые методы требуют заголовок: Authorization: Bearer <JWT_TOKEN>. Токен выдаётся сервисом аутентификации (см. 2.3.1). Публичный метод — только GET /health.

Основные эндпоинты

| Метод | URL | Назначение |
| --- | --- | --- |
| GET | /subjects | Список предметов |
| GET | /subjects/{id}/topics | Темы предмета |
| POST | /topics/{id}/attempts | Тренировка по теме: сборка варианта (параметр count, по умолчанию 10) и создание попытки |
| POST | /subjects/{id}/attempts | Вариант ЕГЭ: сборка варианта по структуре предмета и создание попытки |
| GET | /attempts/{id} | Попытка: задания варианта и ответы пользователя; после завершения — результат и эталонные ответы |
| POST | /questions/{id}/answers | Сохранение или отправка ответа (в теле: attempt_id, answer, status) |
| POST | /attempts/{id}/finish | Завершение попытки, проверка ответов и подсчёт баллов |
| GET | /users/me/attempts | История попыток и результаты |
| GET | /topics/{id}/flashcards | Карточки по теме |
| POST | /flashcards/{id}/progress | Обновление прогресса SRS |
| POST | /game/sessions | Начало игровой сессии |
| WS | /ws/game/sessions/{id} | WebSocket: события игры (выбор варианта → результат и счёт) |
| PATCH | /game/sessions/{id} | Завершение игровой сессии, фиксация результата |
| GET | /users/me/statistics | Статистика пользователя |
| GET | /health | Проверка доступности (публичный метод) |

Формат ошибок

Ошибки возвращаются в формате JSON {"detail": "описание"} со стандартными кодами HTTP: 400 — некорректный запрос; 401 — токен отсутствует или недействителен; 403 — нет доступа к чужим данным; 404 — объект не найден; 409 — конфликт состояния (например, повторная отправка ответа); 422 — ошибка валидации; 500 — внутренняя ошибка сервера.

#### 4.1.3. Взаимосвязи со смежными системами

Единственная смежная система — сервис аутентификации. Система принимает выданный им JWT и проверяет его подпись локально, без обращения к сервису (FR-001, NFR-021). Учётные данные пользователя передаются клиентской частью напрямую в сервис аутентификации (FR-002).

Интеграция с официальными информационными системами (ФИПИ, Минпросвещения России) не предусматривается (2.3.2).

#### 4.1.4. Режимы функционирования

штатный режим — круглосуточная работа всех функций; период наибольшей нагрузки — 18:00–22:00 по московскому времени;

сервисный режим — обновление программного обеспечения, миграции базы данных и наполнение контента; проводится вне периода 18:00–22:00;

аварийный режим — восстановление системы из резервной копии (NFR-030, NFR-031).

#### 4.1.5. Требования по диагностированию

Серверная часть предоставляет публичный метод GET /health для проверки доступности; доступность проверяется не реже одного раза в минуту (NFR-020). Ошибки серверной части записываются в журнал сервера, действия пользователей — в журнал аудита (FR-070).

#### 4.1.6. Перспективы развития и модернизации

Структура системы должна допускать без переработки модели данных добавление: административной веб-панели, ролей «Учитель» и «Администратор», мобильных приложений, заданий с развёрнутым ответом, новых предметов (через структуру варианта Subject.variant_structure) и ограничения времени прохождения варианта.

### 4.2. Требования к функциям (задачам), выполняемым АС

Каждому требованию присваивается уникальный идентификатор FR-XXX.

Способ проверки указан в третьем столбце: «Тест» — автоматизированный тест, E2E — сквозной сценарий в браузере, «Инспекция» — проверка кода, конфигурации или схемы БД.

#### 4.2.1. Аутентификация (FR-001 — FR-005)

| ID | Требование | Способ проверки |
| --- | --- | --- |
| FR-001 | Система принимает JWT, выданный сервисом аутентификации, в заголовке Authorization: Bearer и проверяет подпись и срок действия токена. | Тест: валидный токен — 200; подделанный или просроченный — 401 |
| FR-002 | Регистрация и вход выполняются средствами интегрированного сервиса аутентификации: форма входа в клиенте отправляет учётные данные напрямую в этот сервис. Backend системы пароли не получает и не хранит. | Инспекция: паролей нет в схеме БД, логах и запросах к backend; E2E: регистрация → вход |
| FR-003 | Пользователь может выйти из аккаунта: клиент удаляет токен, после чего защищённые страницы и методы API недоступны. | E2E |
| FR-004 | При первом обращении с валидным токеном система создаёт локальную запись пользователя (User), связанную с идентификатором из сервиса аутентификации; при повторных обращениях запись не дублируется. | Тест: два запроса с одним токеном — одна запись User |
| FR-005 | Неаутентифицированный пользователь перенаправляется на страницу входа; защищённые методы API без токена возвращают 401. | E2E; тест API |

#### 4.2.2. Управление доступом (FR-010)

| ID | Требование | Способ проверки |
| --- | --- | --- |
| FR-010 | Пользователь получает доступ только к собственным данным (попытки тестирования, ответы, прогресс карточек, игровые сессии, статистика). Запрос чужих данных возвращает 403 или 404. | Тест: пользователь A запрашивает данные пользователя B (authorization bypass) |

#### 4.2.3. Управление предметами и темами (FR-020 — FR-021)

| ID | Требование | Способ проверки |
| --- | --- | --- |
| FR-020 | Система возвращает список предметов (математика, информатика). | Тест: GET /subjects |
| FR-021 | Система возвращает список тем выбранного предмета; для несуществующего предмета возвращается 404. | Тест: GET /subjects/{id}/topics |

#### 4.2.4. Задания, варианты и проверка ответов (FR-030 — FR-039)

| ID | Требование | Способ проверки |
| --- | --- | --- |
| FR-030 | Система возвращает задания попытки в порядке варианта: условие, тип ответа (числовой ввод, выбор одного варианта, выбор нескольких вариантов) и варианты ответа. Эталонные ответы до завершения попытки не передаются. | Тест: GET /attempts/{id}; в JSON нет поля correct_answer |
| FR-031 | Пользователь может вводить и изменять свой ответ на задание до завершения попытки. | E2E |
| FR-032 | Ответ сохраняется автоматически как черновик (статус DRAFT) — при переходе к другому заданию и не реже чем раз в 30 секунд; вручную — по кнопке «Сохранить» (статус SAVED). | Тест; E2E |
| FR-033 | При отправке ответа (статус FINAL) система проверяет его: числовой — совпадение с эталоном как числа (допускаются запятая и точка как десятичный разделитель, пробелы по краям игнорируются); выбор одного варианта — совпадение варианта; выбор нескольких — полное совпадение набора вариантов независимо от порядка. Отправленный ответ изменить нельзя. До завершения попытки пользователю показывается только статус ответа, без признака правильности. | Unit-тесты проверки ответов; тест: повторная отправка — 409 |
| FR-034 | При завершении попытки система переводит ответы DRAFT и SAVED в FINAL и проверяет их, фиксирует время окончания, считает первичные баллы (сумма баллов за верно решённые задания) и процент выполнения (первичные баллы / максимально возможные баллы варианта). Неотвеченные задания оцениваются в 0 баллов. После завершения изменение ответов запрещено. | Unit-тесты подсчёта баллов; E2E: полный тест |
| FR-035 | Тренировка по теме: система собирает из банка заданий вариант вида TOPIC — 10 случайных заданий выбранной темы без повторов (значение по умолчанию, меняется параметром count; если в теме заданий меньше — берутся все) — и создаёт попытку. Если в теме нет заданий, возвращается 409. | Тест: POST /topics/{id}/attempts |
| FR-036 | Вариант ЕГЭ: система собирает из банка заданий вариант вида EXAM по структуре варианта выбранного предмета (Subject.variant_structure): для каждого номера задания выбирается случайное задание банка с этим номером (exam_number); число заданий равно сумме значений count структуры. Если у предмета нет структуры варианта или для какого-либо номера в банке нет заданий, возвращается 409. | Unit-тест сборки варианта; тест: POST /subjects/{id}/attempts |
| FR-037 | Разнообразие вариантов: при сборке система по возможности не включает задания, которые пользователь уже получал в своих предыдущих попытках по этому предмету; если заданий не хватает, допускаются повторы. | Unit-тест: два последовательных варианта при банке не менее 2 заданий на номер не пересекаются |
| FR-038 | Состав варианта фиксируется при создании и не меняется. Если попытка не завершена, пользователь может вернуться к ней и увидеть те же задания и свои сохранённые ответы. | Тест: повторный GET /attempts/{id}; E2E |
| FR-039 | После завершения попытки пользователь видит результат: первичные баллы, процент выполнения и по каждому заданию — свой ответ, признак «верно / неверно» и эталонный ответ. | Тест: GET /attempts/{id} после завершения; E2E |

#### 4.2.5. Карточки для повторения (FR-040 — FR-043)

| ID | Требование | Способ проверки |
| --- | --- | --- |
| FR-040 | Система возвращает карточки выбранной темы: в первую очередь те, у которых срок повторения (next_review) наступил, затем — новые. | Тест: GET /topics/{id}/flashcards |
| FR-041 | Пользователь может перевернуть карточку и увидеть оборотную сторону (ответ или объяснение). | E2E |
| FR-042 | Пользователь оценивает карточку («Знаю» / «Не знаю»); система сохраняет оценку и время повторения и увеличивает счётчик повторений. | Тест: POST /flashcards/{id}/progress |
| FR-043 | Система рассчитывает дату следующего повторения: при «Не знаю» — через 10 минут, интервал сбрасывается; при «Знаю» — интервал удваивается (1, 2, 4, 8, 16 дней, далее 30 дней). | Unit-тесты алгоритма SRS |

#### 4.2.6. Игровой режим «EGE‑Rush» (FR-050 — FR-055)

| ID | Требование | Способ проверки |
| --- | --- | --- |
| FR-050 | Пользователь начинает игровую сессию по выбранной теме; система создаёт запись GameSession. Если в теме нет подходящих заданий — возвращается 409. | Тест: POST /game/sessions |
| FR-051 | В игре используются задания с выбором одного варианта ответа. Система формирует серию из 10 вопросов выбранной темы без повторов в рамках сессии (значение по умолчанию, настраивается; если подходящих заданий меньше — серия состоит из всех доступных). | Тест; unit-тесты игровой логики |
| FR-052 | Персонаж управляется кликом, касанием или клавишей «Пробел»: каждое действие — прыжок вверх. Ввод обрабатывается на клиенте без обращения к серверу. | E2E; замер задержки (NFR-002) |
| FR-053 | На игровом поле отображаются препятствия-щели с вариантами ответов на текущий вопрос; пролёт через щель засчитывается как выбор соответствующего варианта. | E2E |
| FR-054 | Выбор варианта передаётся на сервер по WebSocket; сервер определяет правильность и начисляет очки (10 очков за верный ответ, значение настраивается). Клиент не передаёт очки и признак правильности. | Тест; security-тест: подмена очков в запросе |
| FR-055 | Сессия завершается при выборе неверного варианта (столкновении с неправильной зоной), по завершении серии вопросов или при выходе пользователя. Система фиксирует время окончания, очки и число верных ответов и обновляет рекорд пользователя по теме. | Тест: PATCH /game/sessions/{id} |

#### 4.2.7. Статистика и результаты (FR-060 — FR-061)

| ID | Требование | Способ проверки |
| --- | --- | --- |
| FR-060 | Система возвращает персональную статистику: число решённых заданий и процент верных ответов по предметам и темам; учитываются ответы со статусом FINAL из всех попыток (тренировки и варианты ЕГЭ). | Тест: GET /users/me/statistics |
| FR-061 | Система возвращает историю попыток (дата, вид — тренировка или вариант ЕГЭ, первичные баллы, процент выполнения) и игровые результаты (очки, рекорд по теме). | Тест: GET /users/me/attempts, GET /users/me/statistics; E2E |

#### 4.2.8. Журналирование и аудит (FR-070 — FR-071)

| ID | Требование | Способ проверки |
| --- | --- | --- |
| FR-070 | Система записывает в AuditLog события: LOGIN (первое успешное обращение с новым токеном), AUTH_FAILED (отклонённый токен), TEST_STARTED и TEST_FINISHED (в поле details — вид попытки), ANSWER_SUBMITTED, GAME_STARTED, GAME_FINISHED — с идентификатором пользователя, временем, IP-адресом и User-Agent. | Тест: после каждой операции в AuditLog появляется запись |
| FR-071 | Записи AuditLog не изменяются и не удаляются через API; удаление или обезличивание выполняется только по правилам NFR-062 (по истечении срока хранения или по запросу пользователя). | Инспекция: в API нет методов изменения и удаления; тест |

### 4.3. Требования к видам обеспечения

#### 4.3.1. Математическое обеспечение

Математическое обеспечение включает алгоритмы:

проверки ответов на задания с кратким ответом (FR-033);

подсчёта первичных баллов и процента выполнения (FR-034);

сборки вариантов из банка заданий со случайным выбором заданий без повторов (FR-035 — FR-037);

расчёта даты следующего повторения карточки (FR-043);

начисления очков в игровом режиме (FR-054).

Случайный выбор выполняется генератором псевдослучайных чисел стандартной библиотеки языка Python. Алгоритмы покрываются модульными тестами (NFR-083).

#### 4.3.2. Информационное обеспечение

Данные хранятся в СУБД PostgreSQL в кодировке UTF-8. Контент (предметы, темы, задания, структуры вариантов, карточки) загружается разработчиками через миграции и seed-скрипты из файлов JSON или CSV. Резервное копирование — по 4.4.9.

Ниже описаны сущности базы данных (PostgreSQL). Типы указаны в нотации ORM; имена атрибутов используются в API и в журнале аудита.

Сущность User (пользователь)

| Атрибут | Тип | Описание | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Integer | Уникальный идентификатор | PRIMARY KEY |
| external_id | String(64) | Идентификатор пользователя в сервисе аутентификации (поле sub токена) | UNIQUE, NOT NULL |
| created_at | DateTime | Дата создания записи | NOT NULL |
| last_login_at | DateTime | Дата последнего входа (для срока хранения, NFR-062) | NOT NULL |
| consent_at | DateTime | Дата согласия на обработку персональных данных (NFR-060) | NULL |

Связи:

Один User → много TestAttempt, FlashcardProgress, GameSession, AuditLog

Сущность Subject (предмет)

| Атрибут | Тип | Описание | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Integer | Уникальный идентификатор | PRIMARY KEY |
| name | String(100) | Название предмета («Математика», «Информатика») | UNIQUE, NOT NULL |
| variant_structure | JSON | Структура варианта ЕГЭ: список пар {номер задания, количество}; NULL — варианты ЕГЭ для предмета не поддерживаются | NULL |

Связи:

Один Subject → много Topic, Variant

Сущность Topic (тема)

| Атрибут | Тип | Описание | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Integer | Уникальный идентификатор | PRIMARY KEY |
| subject_id | Integer | ID предмета | FOREIGN KEY, NOT NULL |
| name | String(150) | Название темы | NOT NULL; UNIQUE (subject_id, name) |

Связи:

Один Topic → один Subject

Один Topic → много Question, Flashcard, GameSession, Variant (только вид TOPIC)

Сущность Question (задание)

| Атрибут | Тип | Описание | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Integer | Уникальный идентификатор | PRIMARY KEY |
| topic_id | Integer | ID темы | FOREIGN KEY, NOT NULL |
| exam_number | Integer | Номер задания в варианте ЕГЭ; NULL — задание не используется в вариантах ЕГЭ | NULL |
| text | Text | Условие задания | NOT NULL |
| question_type | String(20) | Тип ответа: NUMERIC, SINGLE_CHOICE, MULTIPLE_CHOICE | NOT NULL, CHECK |
| options | JSON | Варианты ответа (для SINGLE_CHOICE и MULTIPLE_CHOICE) | NULL |
| correct_answer | JSON | Эталонный ответ (клиенту не передаётся) | NOT NULL |
| points | Integer | Баллы за верный ответ | NOT NULL, DEFAULT 1 |
| created_at | DateTime | Дата создания | NOT NULL |

Связи:

Один Question → один Topic

Один Question → много VariantQuestion, UserAnswer

Сущность Variant (вариант — упорядоченный набор заданий)

| Атрибут | Тип | Описание | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Integer | Уникальный идентификатор | PRIMARY KEY |
| subject_id | Integer | ID предмета | FOREIGN KEY, NOT NULL |
| topic_id | Integer | ID темы (только для вида TOPIC) | FOREIGN KEY, NULL |
| kind | String(10) | Вид: TOPIC — тренировка по теме, EXAM — вариант ЕГЭ | NOT NULL, CHECK |
| created_at | DateTime | Дата сборки варианта | NOT NULL |

Связи:

Один Variant → один Subject

Один Variant (вид TOPIC) → один Topic

Один Variant → много VariantQuestion, TestAttempt

Для вида TOPIC поле topic_id обязательно, для EXAM — NULL

Сущность VariantQuestion (состав варианта)

| Атрибут | Тип | Описание | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| variant_id | Integer | ID варианта | FOREIGN KEY, NOT NULL |
| position | Integer | Порядковый номер задания в варианте (с 1) | NOT NULL |
| question_id | Integer | ID задания | FOREIGN KEY, NOT NULL |

Связи:

Один VariantQuestion → один Variant

Один VariantQuestion → один Question

PRIMARY KEY (variant_id, position); UNIQUE (variant_id, question_id)

Сущность TestAttempt (попытка тестирования)

| Атрибут | Тип | Описание | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Integer | Уникальный идентификатор | PRIMARY KEY |
| user_id | Integer | ID пользователя | FOREIGN KEY, NOT NULL |
| variant_id | Integer | ID варианта | FOREIGN KEY, NOT NULL |
| started_at | DateTime | Время начала тестирования | NOT NULL |
| finished_at | DateTime | Время завершения тестирования | NULL |
| primary_score | Integer | Первичные баллы (заполняются при завершении) | NULL |
| max_score | Integer | Максимально возможные баллы (сумма points заданий варианта); процент выполнения = primary_score / max_score | NOT NULL |

Связи:

Один TestAttempt → один User

Один TestAttempt → один Variant

Один TestAttempt → много UserAnswer

Сущность UserAnswer (ответ пользователя)

| Атрибут | Тип | Описание | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Integer | Уникальный идентификатор | PRIMARY KEY |
| attempt_id | Integer | ID попытки тестирования | FOREIGN KEY, NOT NULL |
| question_id | Integer | ID задания | FOREIGN KEY, NOT NULL |
| answer_value | JSON | Ответ пользователя | NOT NULL |
| status | String(10) | Статус: DRAFT (черновик, автосохранение), SAVED (сохранён вручную), FINAL (отправлен на проверку) | NOT NULL, CHECK |
| is_correct | Boolean | Результат проверки (заполняется для FINAL) | NULL |
| points_awarded | Integer | Начисленные баллы | NULL |
| updated_at | DateTime | Время последнего изменения | NOT NULL |

Связи:

Один UserAnswer → один TestAttempt

Один UserAnswer → один Question

Пара (attempt_id, question_id) уникальна; question_id входит в вариант попытки

Сущность Flashcard (карточка для повторения)

| Атрибут | Тип | Описание | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Integer | Уникальный идентификатор | PRIMARY KEY |
| topic_id | Integer | ID темы | FOREIGN KEY, NOT NULL |
| front_text | Text | Лицевая сторона (вопрос) | NOT NULL |
| back_text | Text | Обратная сторона (ответ) | NOT NULL |
| created_at | DateTime | Дата создания | NOT NULL |

Связи:

Один Flashcard → много FlashcardProgress

Сущность FlashcardProgress (прогресс повторения)

| Атрибут | Тип | Описание | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Integer | Уникальный идентификатор | PRIMARY KEY |
| user_id | Integer | ID пользователя | FOREIGN KEY, NOT NULL |
| flashcard_id | Integer | ID карточки | FOREIGN KEY, NOT NULL |
| knows | Boolean | Знает ли пользователь | NOT NULL |
| last_reviewed | DateTime | Дата последнего повторения | NOT NULL |
| next_review | DateTime | Дата следующего повторения (для SRS) | NULL |
| interval_days | Integer | Текущий интервал повторения в днях (для SRS) | NOT NULL, DEFAULT 0 |
| review_count | Integer | Количество повторений | DEFAULT 0 |

Связи:

Один FlashcardProgress → один User

Один FlashcardProgress → один Flashcard

Пара (user_id, flashcard_id) уникальна

Сущность GameSession (игровая сессия)

| Атрибут | Тип | Описание | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Integer | Уникальный идентификатор | PRIMARY KEY |
| user_id | Integer | ID пользователя | FOREIGN KEY, NOT NULL |
| topic_id | Integer | ID темы | FOREIGN KEY, NOT NULL |
| score | Integer | Набранные очки | DEFAULT 0 |
| correct_answers | Integer | Количество правильных ответов | DEFAULT 0 |
| started_at | DateTime | Время начала игры | NOT NULL |
| ended_at | DateTime | Время окончания игры | NULL |

Связи:

Один GameSession → один User

Один GameSession → один Topic

Сущность AuditLog (журнал аудита)

| Атрибут | Тип | Описание | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Integer | Уникальный идентификатор | PRIMARY KEY |
| user_id | Integer | ID пользователя | FOREIGN KEY, NULL |
| action | String(50) | Тип действия (LOGIN, AUTH_FAILED, TEST_STARTED, ANSWER_SUBMITTED, TEST_FINISHED, GAME_STARTED, GAME_FINISHED) | NOT NULL |
| entity_type | String(50) | Тип сущности | NULL |
| entity_id | Integer | ID сущности | NULL |
| ip_address | String(45) | IP-адрес пользователя | NULL |
| user_agent | String(255) | User-Agent браузера | NULL |
| timestamp | DateTime | Время события | NOT NULL |
| details | JSON | Дополнительные детали | NULL |

Схема связей сущностей (графическая версия — приложение Б)

User

├─ TestAttempt → Variant → VariantQuestion → Question → Topic → Subject

│   └─ UserAnswer → Question

├─ FlashcardProgress → Flashcard → Topic

└─ GameSession → Topic

Variant → Subject; Variant → Topic (только вид TOPIC)

AuditLog → User (опционально)

#### 4.3.3. Лингвистическое обеспечение

язык пользовательского интерфейса и контента — русский;

математические формулы в условиях заданий записываются в нотации LaTeX и отображаются в браузере средствами клиентской части;

языки программирования — Python (серверная часть), TypeScript/JavaScript (клиентская часть), SQL;

формат обмена данными — JSON, кодировка — UTF-8, формат дат — ISO 8601.

#### 4.3.4. Программное обеспечение

Программное обеспечение системы:

React 19, FastAPI, PostgreSQL 16+

Использование только open-source библиотек с совместимыми лицензиями (MIT, Apache 2.0, BSD)

операционная система сервера — Linux; развёртывание — в контейнерах Docker (NFR-080);

поддерживаемые браузеры клиентов — по NFR-070.

#### 4.3.5. Техническое обеспечение

Минимальная конфигурация сервера: 2 виртуальных процессора, 4 ГБ оперативной памяти, 40 ГБ на SSD-накопителе, подключение к сети Интернет; размещение — на территории Российской Федерации. Конфигурация уточняется по результатам нагрузочного тестирования (7.1).

Клиентские устройства: персональный компьютер, планшет или смартфон с браузером по NFR-070 и шириной экрана от 360 px.

#### 4.3.6. Метрологическое обеспечение

Требования к метрологическому обеспечению не предъявляются. Показатели производительности измеряются средствами нагрузочного тестирования, время загрузки страниц — инструментом Lighthouse (раздел 7).

#### 4.3.7. Организационное обеспечение

Наполнение и проверку контента, резервное копирование, мониторинг доступности и обработку запросов пользователей на удаление данных (NFR-062) выполняют разработчики. Ответственный за администрирование системы назначается из состава команды разработчика.

#### 4.3.8. Методическое обеспечение

Структура вариантов ЕГЭ (Subject.variant_structure) и формат заданий соответствуют демонстрационному варианту и спецификации ЕГЭ по соответствующему предмету текущего года. В системе используются только задания с кратким ответом (2.3.2); результаты выражаются в первичных баллах без перевода в тестовые.

### 4.4. Общие технические требования к АС

#### 4.4.1. Требования к численности и квалификации персонала и пользователей

Расчётное число пользователей — до 1000 зарегистрированных, из них до 100 одновременно работающих (NFR-011). Пользователям достаточно навыков работы с веб-браузером; специальная подготовка не требуется. Персонал (разработчики) должен владеть Python, TypeScript и SQL.

Система поддерживает одну основную пользовательскую роль. Управление контентом осуществляется разработчиками напрямую через базу данных или миграции.

Участник (студент/учащийся)

Единственная пользовательская роль в системе. Может:

пройти аутентификацию с использованием существующего сервиса (логин/пароль через проект летней практики);

увидеть список доступных предметов (математика, информатика);

выбрать предмет и тему для тренировки или запустить вариант ЕГЭ по выбранному предмету;

начать тестирование или перейти в игровой режим «EGE‑Rush»;

просматривать задания;

вводить ответы (числа, выбор вариантов);

изменять незавершённые ответы;

сохранять ответы вручную или автоматически;

отправлять ответы для проверки;

получать информацию о состоянии выполнения заданий;

завершать тестирование;

просматривать карточки для повторения (flashcards);

отмечать уровень знания карточки («Знаю» / «Не знаю»);

проходить игровые сессии в режиме «EGE‑Rush»;

просматривать персональную статистику успеваемости;

получать результаты пройденных тестов и игр;

управлять своей сессией (выход из аккаунта).

Разработчик (техническая роль)

Не является пользовательской ролью в системе. Управление контентом осуществляется:

через прямой доступ к базе данных;

через миграции и seed-скрипты;

через административные SQL-скрипты.

Функции разработчика:

Наполнение базы данных предметами, темами, заданиями (с указанием номера задания в варианте ЕГЭ).

Настройка структуры варианта ЕГЭ для каждого предмета.

Создание карточек для повторения.

Импорт контента из внешних источников (JSON/CSV).

Мониторинг целостности данных.

Резервное копирование и восстановление.

Важно: Административный веб-интерфейс не предусмотрен. Все изменения контента выполняются на уровне кода и базы данных.

#### 4.4.2. Показатели назначения

Каждому требованию присваивается идентификатор NFR-XXX.

Метод проверки указан в третьем столбце.

Производительность (NFR-001 — NFR-004)

| ID | Требование | Способ проверки |
| --- | --- | --- |
| NFR-001 | p95 времени ответа API основных операций (создание попытки со сборкой варианта, получение заданий, сохранение ответа) ≤ 1,5 с при 100 одновременных пользователях. | Нагрузочный тест |
| NFR-002 | Задержка между кликом пользователя и реакцией персонажа в «EGE‑Rush» ≤ 100 мс (обработка ввода — на клиенте). | Замер в браузере (Performance API) |
| NFR-003 | Время загрузки главной страницы (FCP) ≤ 2 с при канале 5 Мбит/с. | Lighthouse |
| NFR-004 | Пропускная способность backend ≥ 50 запросов в секунду. | Нагрузочный тест |

Масштабируемость (NFR-010 — NFR-011)

| ID | Требование | Способ проверки |
| --- | --- | --- |
| NFR-010 | Backend проектируется без состояния в памяти процесса (состояние хранится в БД), что допускает запуск нескольких экземпляров за балансировщиком нагрузки. В рамках учебного проекта достаточно одного экземпляра. | Инспекция кода; пробный запуск двух экземпляров |
| NFR-011 | Система укладывается в порог NFR-001 при 1000 зарегистрированных пользователей (до 100 одновременно) и 5000 заданий в БД. | Нагрузочный тест на наполненной БД |

#### 4.4.3. Требования к надёжности

Доступность (NFR-020 — NFR-021)

| ID | Требование | Способ проверки |
| --- | --- | --- |
| NFR-020 | Доступность основного API ≥ 99% в период 18:00–22:00 по московскому времени; плановые работы проводятся вне этого периода. | Мониторинг: проверка /health раз в минуту |
| NFR-021 | Перезапуск backend не приводит к потере сохранённых данных. Проверка JWT выполняется локально, поэтому недоступность сервиса аутентификации не прерывает работу уже вошедших пользователей. | Тест: перезапуск backend; остановка сервиса аутентификации во время работы |

Надёжность (NFR-030 — NFR-032)

| ID | Требование | Способ проверки |
| --- | --- | --- |
| NFR-030 | RPO ≤ 1 час: резервные копии (или архивация журнала транзакций) создаются не реже одного раза в час. | Инспекция расписания резервного копирования |
| NFR-031 | RTO ≤ 4 часа: восстановление системы из резервной копии занимает не более 4 часов. | Тестовое восстановление |
| NFR-032 | Запись ответов и результатов выполняется транзакционно; после аварийного перезапуска в БД нет частично сохранённых результатов. | Тест с принудительным завершением процесса |

#### 4.4.4. Требования к безопасности

Система не управляет физическим оборудованием и не создаёт опасных воздействий на пользователей. Требования к информационной безопасности приведены в 4.4.8. Требования к электрической и пожарной безопасности серверного оборудования обеспечиваются поставщиком услуг хостинга.

#### 4.4.5. Требования к эргономике и технической эстетике

Доступность интерфейса (NFR-070 — NFR-072)

| ID | Требование | Способ проверки |
| --- | --- | --- |
| NFR-070 | Поддержка браузеров: Chrome, Firefox, Edge версии 100 и выше; Safari версии 15.4 и выше. | E2E в Chromium, Firefox и WebKit; ручная проверка |
| NFR-071 | Адаптивная вёрстка: корректное отображение на экранах шириной от 360 px (mobile), 768 px (tablet) и 1280 px (desktop). | Проверка в эмуляторе устройств |
| NFR-072 | Все функции интерфейса доступны с клавиатуры; в игре прыжок выполняется клавишей «Пробел», пауза — клавишей Esc. | Демонстрация |

Состав экранов и элементов управления приведён в приложении В.

#### 4.4.6. Требования к транспортабельности

Требования не предъявляются: система не является подвижной.

#### 4.4.7. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению

Сопровождаемость (NFR-080 — NFR-083)

| ID | Требование | Способ проверки |
| --- | --- | --- |
| NFR-080 | В репозитории есть README с описанием проекта и инструкцией запуска (локально — одной командой, например docker compose up). | Запуск «с нуля» по README |
| NFR-081 | Сборка воспроизводима: версии зависимостей зафиксированы (lock-файлы). | Инспекция |
| NFR-082 | Есть инструкция по развёртыванию: переменные окружения, миграции БД, наполнение тестовыми данными, резервное копирование. | Инспекция |
| NFR-083 | Автотесты критических компонентов (проверка ответов, SRS, игровая логика) запускаются одной командой; покрытие критического кода ≥ 70%. | Запуск тестов, отчёт о покрытии |

Техническое обслуживание проводится в сервисном режиме (4.1.4). Резервные копии хранятся отдельно от рабочего сервера.

#### 4.4.8. Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Безопасность (NFR-040 — NFR-047)

| ID | Требование | Способ проверки |
| --- | --- | --- |
| NFR-040 | Все защищённые методы проверяют подпись, срок действия (exp) и обязательные поля JWT. | Тест |
| NFR-041 | Обмен данными — только по HTTPS (TLS 1.2+); HTTP-запросы перенаправляются на HTTPS. | Инспекция; сканер TLS |
| NFR-042 | Защита от SQL-инъекций: все обращения к БД выполняются через ORM или параметризованные запросы. | Security-тест; инспекция кода |
| NFR-043 | Защита от XSS: данные экранируются при выводе, в ответах задаётся заголовок Content-Security-Policy. | Security-тест |
| NFR-044 | Защита от CSRF: если JWT передаётся в cookie — cookie с атрибутом SameSite и проверка CSRF-токена; при передаче в заголовке Authorization токен в cookie не хранится. | Security-тест |
| NFR-045 | Система не принимает и не хранит пароли. Хеширование паролей (bcrypt/Argon2) — требование к используемому сервису аутентификации, проверяется при интеграции. | Инспекция кода сервиса аутентификации |
| NFR-046 | Система отклоняет токены с истёкшим сроком. Срок жизни токена ≤ 24 часов — требование к настройке сервиса аутентификации. | Тест; инспекция конфигурации |
| NFR-047 | Секреты (ключи, пароли БД) не хранятся в репозитории и передаются через переменные окружения; CORS разрешён только для домена фронтенда. | Инспекция |

Целостность результатов (NFR-050 — NFR-052)

| ID | Требование | Способ проверки |
| --- | --- | --- |
| NFR-050 | Баллы и признак правильности ответа вычисляются только на сервере; API не принимает значения score, is_correct и points от клиента. | Security-тест: подмена полей в запросе |
| NFR-051 | Отправка ответа (ANSWER_SUBMITTED) фиксируется в AuditLog с прежним и новым статусом ответа, завершение попытки (TEST_FINISHED) — с набранными баллами (поле details). | Тест |
| NFR-052 | Целостность данных контролируется на уровне БД: NOT NULL, FOREIGN KEY, UNIQUE (один ответ на задание в рамках попытки; одно задание в варианте не более одного раза) и CHECK для допустимых значений статуса ответа и вида варианта. Ответ может относиться только к заданию варианта своей попытки. | Инспекция миграций; тест |

Персональные данные (NFR-060 — NFR-062)

| ID | Требование | Способ проверки |
| --- | --- | --- |
| NFR-060 | Обработка персональных данных соответствует 152-ФЗ: в рабочей среде базы данных размещаются на серверах на территории РФ; при первом входе пользователь подтверждает согласие на обработку персональных данных (дата фиксируется в User.consent_at), до подтверждения доступ к функциям системы закрыт. Порядок получения согласия от несовершеннолетних пользователей: ______________________________. | Инспекция; E2E |
| NFR-061 | Минимизация данных: хранятся только идентификатор из сервиса аутентификации, результаты и прогресс; ФИО, телефон и сведения о школе не собираются. IP-адрес и User-Agent хранятся только в AuditLog. | Инспекция схемы БД |
| NFR-062 | Данные хранятся не более 3 лет с последнего входа пользователя; по истечении срока удаляются или обезличиваются. По запросу пользователя его данные удаляются в течение 30 дней; в AuditLog при этом обезличиваются поля user_id, ip_address и user_agent. | Тест скрипта очистки; инспекция |

#### 4.4.9. Требования по сохранности информации при авариях

Сохранность информации при авариях обеспечивается резервным копированием не реже одного раза в час (NFR-030), восстановлением системы из резервной копии не более чем за 4 часа (NFR-031) и транзакционной записью ответов и результатов (NFR-032).

#### 4.4.10. Требования к защите от влияния внешних воздействий

Специальных требований не предъявляется. Защита от сетевых атак типа «отказ в обслуживании» обеспечивается средствами поставщика услуг хостинга.

#### 4.4.11. Требования к патентной чистоте

Используются только библиотеки с открытыми лицензиями MIT, Apache 2.0 или BSD. Тексты заданий — собственные или адаптированные с соблюдением условий использования источников. Требования к патентоспособности не предъявляются.

#### 4.4.12. Требования по стандартизации и унификации

API реализуется в стиле REST и документируется по спецификации OpenAPI 3; используются формат JSON, стандартные коды ответа HTTP (4.1.2), кодировка UTF-8 и формат дат ISO 8601. Техническое задание оформляется по ГОСТ 34.602-2020.

#### 4.4.13. Дополнительные требования

Дополнительные требования не предъявляются.

## 5. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

Работы выполняются в следующие этапы. Срок окончания работ — 5 декабря 2026 г.; этапы 2 и 3 частично совмещены по времени. Контрольная точка — аудит Минобрнадзора (ориентировочно 28 ноября 2026 г., дата уточняется).

| № | Этап | Содержание работ | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка ТЗ и проектирование | Анализ предметной области, формирование требований; архитектура, схема базы данных, описание API, макеты экранов, прототип игровой механики | Утверждённое ТЗ, описание API (OpenAPI), макеты, миграции БД, прототип | 12 октября — 1 ноября 2026 г. (ТЗ — до 18 октября) |
| 2 | Разработка системы и наполнение контента | Базовая версия — до 15 ноября: интеграция с сервисом аутентификации, предметы и темы, тренировка по теме, проверка ответов, статистика. Расширенные функции — до 27 ноября: варианты ЕГЭ, карточки с интервальным повторением, режим «EGE‑Rush», журнал аудита. Банк заданий, структуры вариантов, карточки (раздел 8) — параллельно, с 26 октября | Полная версия системы, наполненная база данных | 2 — 27 ноября 2026 г. |
| 3 | Тестирование | Модульное, интеграционное, сквозное, нагрузочное тестирование и тестирование безопасности (7.1) — по мере готовности модулей | Протоколы испытаний | 23 ноября — 2 декабря 2026 г. |
| 4 | Документирование и приёмка | Подготовка документов (раздел 9), приёмочные испытания | Комплект документов, протокол приёмки | 30 ноября — 5 декабря 2026 г. |

## 6. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

### 6.1. Порядок организации разработки

Ресурсы разработки:

Команда: 3-4 разработчика

Срок: учебный проект, окончание работ — 5 декабря 2026 г.

Бюджет: учебный (без коммерческих лицензий)

Исходный код хранится в общем Git-репозитории. Изменения вносятся через отдельные ветки и запросы на слияние (pull request), каждый из которых проверяется не менее чем одним другим участником команды; автотесты запускаются автоматически при каждом запросе на слияние. Задачи ведутся в трекере задач.

### 6.2. Исходные данные и документы, предъявляемые по окончании этапов

Исходные данные для разработки — настоящее ТЗ, сервис аутентификации из проекта летней практики и материалы, перечисленные в разделе 10. По окончании каждого этапа заказчику предъявляются результаты, указанные в разделе 5. Заказчик рассматривает документы этапа; замечания устраняются разработчиком до начала следующего этапа.

### 6.3. Требования к разработке макетов

На этапе проектирования разрабатываются макеты основных экранов (приложение В) и прототип игровой механики «EGE‑Rush», которые демонстрируются заказчику до начала разработки соответствующих функций.

### 6.4. Гарантийные обязательства и технико-экономическая оценка

Требования к гарантийным обязательствам разработчика и технико-экономической оценке разработки не предъявляются: система создаётся как учебный проект.

### 6.5. Риски и допущения

Риски

| Риск | Вероятность | Митигация |
| --- | --- | --- |
| Нет доступа к Auth API | Средняя | Stub-сервер |
| Сложность игровой логики | Высокая | Прототипирование |
| Производительность WebSocket | Средняя | Нагрузочное тестирование |
| Потеря данных | Низкая | Бэкапы, RPO=1ч |
| Уязвимости | Средняя | OWASP checklist |
| Обработка персональных данных несовершеннолетних | Средняя | Согласие при первом входе (NFR-060), минимизация данных (NFR-061) |
| Права на тексты заданий (материалы ФИПИ, учебники) | Средняя | Использовать собственные или адаптированные задания; проверить условия использования источников |
| Недостаточный банк заданий для разнообразия вариантов | Высокая | Наполнять банк в первую очередь по номерам заданий; при нехватке допускаются повторы (FR-037) |

Допущения

Доступ к API аутентификации из проекта летней практики будет предоставлен

Пользователи имеют стабильное интернет-соединение (≥ 5 Мбит/с)

Браузеры пользователей поддерживают ES6 и WebSocket

Контент (вопросы, карточки) будет подготовлен разработчиками

Система развёртывается на сервере с PostgreSQL 16+ (версии 13 и ниже сняты с поддержки, версия 14 — в ноябре 2026 г.)

Сервис аутентификации выдаёт JWT, подпись которого проверяется на стороне системы без обращения к сервису

В банке есть не менее 2 заданий на каждый номер варианта ЕГЭ и не менее 10 заданий с выбором одного варианта в каждой теме, доступной для игры

## 7. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

### 7.1. Виды, состав и методы испытаний

Проводятся предварительные испытания (разработчиком, на этапе 3) и приёмочные испытания (заказчиком, на этапе 4). Предварительные испытания включают:

Unit-тесты: покрытие ≥ 70% критического кода (проверка ответов, SRS, игровая логика).

Integration-тесты: API endpoints, база данных, аутентификация.

E2E-тесты: полные сценарии (регистрация → тренировка по теме, вариант ЕГЭ, карточки, игра).

Нагрузочное тестирование: время отклика p95 ≤ 1,5 сек при 100 одновременных пользователях.

Тестирование безопасности: SQL-инъекции, XSS, CSRF, authorization bypass.

### 7.2. Тестовые данные

Пользователи: test_user_1 (test1@ege.test), test_user_2 (test2@ege.test), пароль Test1234! (только для тестового окружения).

Тестовый предмет: id=99, 2 темы, 20 заданий (в том числе по 2 задания на каждый из номеров 1–5 для проверки сборки варианта), структура варианта из 5 номеров, 10 карточек.

### 7.3. Общие требования к приёмке работ

Приёмку системы проводит заказчик. Приёмочные испытания проводятся демонстрацией сквозных сценариев и результатов предварительных испытаний. Результаты приёмки оформляются протоколом. Система считается принятой при выполнении следующих критериев.

Функциональные критерии

выполнены все функциональные требования FR-001 — FR-071; способ проверки каждого указан в подразделе 4.2;

сквозные сценарии пройдены без ошибок: вход → тренировка по теме → результат; вход → вариант ЕГЭ → завершение → разбор заданий; карточки: повторение → оценка → расчёт следующей даты; игра: сессия → набор очков → рекорд; просмотр статистики;

автоматизированные тесты проходят; покрытие критического кода (проверка ответов, SRS, игровая логика) ≥ 70%.

Нефункциональные критерии

выполнены нефункциональные требования NFR-001 — NFR-083; метод проверки каждого указан в подразделе 4.4;

нагрузочный тест пройден: p95 ≤ 1,5 с при 100 одновременных пользователях, пропускная способность ≥ 50 запросов в секунду;

по результатам тестирования безопасности нет неустранённых критических уязвимостей (OWASP Top‑10);

выполнено тестовое восстановление из резервной копии (RTO ≤ 4 часа);

подготовлена документация, перечисленная в разделе 9.

## 8. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ АС В ДЕЙСТВИЕ

Для ввода системы в действие разработчик выполняет:

развёртывание системы на сервере (4.3.5) по инструкции по развёртыванию (NFR-082);

наполнение банка заданий: не менее 2 заданий на каждый номер варианта ЕГЭ и не менее 10 заданий с выбором одного варианта ответа в каждой теме, доступной для игры;

задание структуры варианта ЕГЭ для каждого предмета (4.3.8) и наполнение карточек для повторения;

подготовку текста согласия на обработку персональных данных (NFR-060);

настройку резервного копирования (NFR-030) и мониторинга доступности (NFR-020).

Организационно-штатных мероприятий не требуется. Обучение пользователей не проводится: подсказки и краткая справка размещаются в интерфейсе системы (раздел 9).

## 9. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

Должна быть подготовлена:

README.md с описанием проекта и инструкцией по запуску

API-документация (OpenAPI/Swagger)

Инструкция по развёртыванию

Описание тестовых сценариев

Руководство пользователя (краткая справка в интерфейсе системы)

Протоколы предварительных и приёмочных испытаний

Документы представляются в электронном виде в репозитории проекта (форматы Markdown или PDF) в одном экземпляре. Стандарты ЕСПД не применяются; состав и содержание документов определяются настоящим разделом.

## 10. ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

Настоящее ТЗ разработано на основании следующих документов и материалов:

ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

задание на учебный проект по дисциплине «Разработка IT-проектов»;

исходный код и документация сервиса аутентификации (https://github.com/erinmikhail/practice);

демонстрационные варианты, спецификации и кодификаторы ЕГЭ по математике и информатике текущего года;

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

OWASP Top‑10 — перечень наиболее критичных уязвимостей веб-приложений;

документация FastAPI, React и PostgreSQL.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А. ГЛОССАРИЙ

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| ЕГЭ | Единый государственный экзамен |
| SRS | Spaced Repetition System — алгоритм интервального повторения |
| JWT | JSON Web Token — токен аутентификации |
| API | Application Programming Interface |
| WebSocket | Протокол для двунаправленной связи |
| FCP | First Contentful Paint — метрика загрузки страницы |
| OWASP | Open Web Application Security Project |
| XSS | Cross-Site Scripting |
| CSRF | Cross-Site Request Forgery |
| SQL-инъекция | Уязвимость внедрения SQL-кода |
| RPO | Recovery Point Objective — допустимая потеря данных |
| RTO | Recovery Time Objective — время восстановления |
| ORM | Object-Relational Mapping |
| TLS | Transport Layer Security |
| HTTPS | HTTP Secure |
| FR / NFR | Functional / Non‑Functional Requirement — функциональное / нефункциональное требование |
| Первичный балл | Сумма баллов за верно выполненные задания до перевода в тестовые баллы |
| Банк заданий | Совокупность заданий в базе данных, из которой собираются варианты |
| Вариант | Упорядоченный набор заданий, фиксируемый при сборке: вид TOPIC — тренировка по теме, вид EXAM — вариант ЕГЭ |
| Структура варианта | Перечень номеров заданий варианта ЕГЭ и число заданий на каждый номер (Subject.variant_structure) |
| Попытка (TestAttempt) | Одно прохождение варианта (тренировки по теме или варианта ЕГЭ) |
| Flashcard | Карточка для повторения: лицевая сторона — вопрос или термин, оборотная — ответ |
| EGE‑Rush | Игровой режим сервиса в механике Flappy Bird, где препятствия содержат варианты ответов |
| 152-ФЗ | Федеральный закон «О персональных данных» |
| АС | Автоматизированная система |
| ТЗ | Техническое задание |

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ER-ДИАГРАММА

Обозначения: PK — первичный ключ, FK — внешний ключ, UQ — уникальное значение; связь «один ко многим» показана «вилкой» на стороне «многие», пунктир — необязательная связь.

## ПРИЛОЖЕНИЕ В. ОПИСАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА

| Экран | Содержимое и элементы управления | Требования |
| --- | --- | --- |
| Вход / регистрация | Форма входа и регистрации в клиенте (учётные данные отправляются в сервис аутентификации). После первого входа — окно согласия на обработку персональных данных. | FR-001 — FR-005, NFR-060 |
| Выбор предмета | Карточки предметов; для предмета — кнопка «Вариант ЕГЭ» и список тем; кнопка «Выйти» в шапке. | FR-003, FR-020, FR-036 |
| Выбор темы и режима | Для темы — кнопки «Тренировка», «Карточки», «EGE‑Rush». | FR-021, FR-035 |
| Прохождение попытки | Номер и условие задания; поле ввода числа или список вариантов; панель номеров заданий с индикаторами статуса (черновик / сохранён / отправлен); кнопки «Сохранить», «Отправить ответ», «Завершить». | FR-030 — FR-034, FR-038 |
| Результат попытки | Первичные баллы, процент выполнения; по каждому заданию — ваш ответ, «верно / неверно», эталонный ответ. | FR-034, FR-039, FR-061 |
| Карточки | Лицевая сторона карточки; кнопка «Показать ответ»; после переворота — кнопки «Знаю» и «Не знаю»; счётчик карточек к повторению. | FR-040 — FR-043 |
| EGE‑Rush | Игровое поле: вопрос вверху, препятствия-щели с вариантами ответов, персонаж; счётчик очков и рекорд; управление — клик, касание или «Пробел»; пауза — Esc. | FR-050 — FR-055, NFR-002, NFR-072 |
| Статистика и история | Прогресс по предметам и темам, история попыток, игровые очки и рекорды. | FR-060, FR-061 |

Общие требования к интерфейсу: язык — русский; адаптивная вёрстка (NFR-071); поддержка браузеров по NFR-070; доступность с клавиатуры (NFR-072).

## ПРИЛОЖЕНИЕ Г. МАТРИЦА ТРАССИРУЕМОСТИ ТРЕБОВАНИЙ

Таблица Г.1 — функции системы (подраздел 2.2) и требования, которые их реализуют.

| Функция (2.2) | FR | NFR | Проверка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Аутентификация и авторизация | FR-001 — FR-005, FR-010 | NFR-040, NFR-045, NFR-046 | Интеграционные, E2E |
| 2. Доступ к заданиям по предмету (тренировка и вариант ЕГЭ) | FR-020, FR-021, FR-030, FR-035 — FR-038 | NFR-001 | Unit, интеграционные |
| 3. Формат, близкий к ЕГЭ | FR-030 — FR-033, FR-036 | — | E2E |
| 4. Автоматическая проверка ответов | FR-033, FR-034 | NFR-050, NFR-052 | Unit |
| 5. Персональная статистика | FR-060, FR-061 | NFR-001 | Интеграционные |
| 6. Карточки с интервальным повторением | FR-040 — FR-043 | — | Unit (SRS), E2E |
| 7. Игровой режим «EGE‑Rush» | FR-050 — FR-055 | NFR-002, NFR-072 | Unit, E2E, замер задержки |
| 8. Регистрация действий | FR-070, FR-071 | NFR-051 | Интеграционные |
| 9. Итоговые результаты | FR-034, FR-039, FR-061 | NFR-050 | Unit, E2E |
| 10. Безопасность данных и результатов | FR-005, FR-010 | NFR-040 — NFR-047, NFR-050 — NFR-052, NFR-060 — NFR-062 | Security-тестирование |
| 11. Проверка действий через журнал аудита | FR-070, FR-071 | NFR-051, NFR-062 | Интеграционные |
| Общие требования к интерфейсу и сопровождаемости (4.4.5, 4.4.7) | — | NFR-070 — NFR-072, NFR-080 — NFR-083 | E2E, инспекция |

Таблица Г.2 — показатели целей (подраздел 2.1) и требования.

| ID | Требования | Проверка |
| --- | --- | --- |
| G-01 | FR-035, FR-036, NFR-001, NFR-003, NFR-004, NFR-010, NFR-011 | Нагрузочный тест, Lighthouse |
| G-02 | FR-032, FR-033, NFR-030 — NFR-032 | Тест с принудительным завершением процесса, тестовое восстановление |
| G-03 | FR-052, NFR-002 | Замер в браузере |
| G-04 | FR-070, FR-071, NFR-051 | Интеграционные |
| G-05 | NFR-020, NFR-021 | Мониторинг /health |
| G-06 | NFR-040 — NFR-047 | Security-тестирование |

## ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

СОСТАВИЛИ

| Наименование организации | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Команда «Арбуз» | Руководитель проекта |  |  |  |
| Команда «Арбуз» | Разработчик |  |  |  |
| Команда «Арбуз» | Разработчик |  |  |  |
| Команда «Арбуз» | Разработчик |  |  |  |

СОГЛАСОВАНО

| Наименование организации | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |